KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 0

Tiền đề bắt buộc trước MVP

Bộ chuẩn chương trình Việt Nam

&

Khung đo Hiệu quả học tập (Learning Gain)

| Thuộc | Nền tảng Gia sư AI (SRS v2.2) |
| --- | --- |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái | Bản nháp để rà soát |
| Ngày lập | Tháng 6, 2026 |
| Người soạn | Mr. Lâm |
| Thời lượng dự kiến | 8–10 tuần (trước khi rót vốn xây MVP) |

# Mục lục

# 1. Bối cảnh & lí do

Kết luận rà soát khoa học (SRS v2.1, mục 2.6) chỉ ra: “gia sư AI ⇒ học tốt hơn” không mặc nhiên đúng — kết quả phụ thuộc hoàn toàn vào thiết kế, và phải đo bằng năng lực TỰ LÀM khi tắt AI, không phải mức độ sử dụng. Muốn đo được điều đó, cần hai thứ chưa tồn tại:

- Một bộ chuẩn chương trình Việt Nam (đề + lời giải mẫu đã thẩm định) để đo độ chính xác của AI và đo learning gain.

- Một khung đo learning gain đáng tin (có nhóm đối chứng, kiểm tra tắt-AI, đo lưu giữ).

Giai đoạn 0 tạo ra hai thứ này TRƯỚC khi viết tính năng. Nếu bỏ qua, mọi tuyên bố về chất lượng đều là cảm tính, và rủi ro rót vốn xây một sản phẩm trông hấp dẫn nhưng âm thầm làm hại việc học.

Nguyên tắc cổng: chỉ chuyển sang MVP khi vượt qua các cổng Go/No-Go ở Phần 6.

# 2. Bộ chuẩn chương trình Việt Nam (Gold Benchmark)

## 2.1. Mục tiêu & phạm vi

- Phạm vi khởi điểm bám sát MVP: Toán 12 trọng tâm (~250 câu) + Vật lí 12 trọng tâm (~150 câu) ≈ 400 câu; mở rộng dần.

- Mỗi câu là một “mục chuẩn” (gold item) có lời giải mẫu đã thẩm định, dùng làm thước đo cho cả AI lẫn học sinh.

## 2.2. Ma trận cấu trúc (minh họa cho Toán 12)

Số lượng mục tiêu theo chủ đề × mức độ. Phải ánh xạ lại theo phân phối chương trình GDPT 2018 chính thức hiện hành trước khi soạn.

| Chủ đề (ánh xạ GDPT 2018) | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | VD cao | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ứng dụng đạo hàm – khảo sát hàm số | 12 | 14 | 10 | 6 | 42 |
| Hàm số mũ & logarit | 10 | 12 | 10 | 4 | 36 |
| Nguyên hàm – tích phân & ứng dụng | 12 | 14 | 12 | 6 | 44 |
| Hình học toạ độ không gian (Oxyz) | 12 | 12 | 10 | 4 | 38 |
| Thống kê & xác suất | 10 | 12 | 8 | 2 | 32 |
| Tổng hợp ôn thi (đề trộn) | 10 | 20 | 20 | 8 | 58 |
| Tổng | 66 | 84 | 70 | 30 | 250 |

Vật lí 12 (~150 câu): phân bổ tương tự theo các chủ đề trọng tâm (dao động, sóng, điện xoay chiều, hạt nhân…), chú trọng kiểm tra đơn vị và bản chất hiện tượng.

## 2.3. Nguồn đề & bản quyền

- Ưu tiên: đề tự soạn bởi giáo viên cộng tác (sở hữu rõ ràng) + đề từ nguồn mở/được cấp phép.

- Tránh sao chép đề có bản quyền (sách/đề thi độc quyền) vào kho dùng lại; nếu tham khảo phải biến đổi và ghi nguồn.

## 2.4. Quy trình thẩm định lời giải mẫu

- Người soạn tạo mục: đề, đáp số, lời giải từng bước, sai lầm phổ biến, barem.

- Hai giáo viên thẩm định ĐỘC LẬP (không thấy lời nhau).

- Bất đồng → trọng tài (chủ nhiệm nội dung) phân xử.

- Nếu kiểm được bằng SymPy: lưu kèm biểu thức kiểm chứng để tự động hồi quy.

## 2.5. Lược đồ dữ liệu mỗi mục chuẩn

| Trường | Mô tả |
| --- | --- |
| mã_đề, môn, lớp, chủ_đề | Định danh & phân loại |
| mức_độ, dạng_bài | Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng/VD cao; dạng (trắc nghiệm/tự luận) |
| đề_bài (LaTeX) | Nội dung đề chuẩn hóa |
| đáp_số / đáp_án | Kết quả đúng đã thẩm định |
| lời_giải_mẫu | Các bước trình bày theo chuẩn thi |
| sai_lầm_phổ_biến | Bẫy/lỗi học sinh hay mắc (dùng cho dạy & chấm) |
| kiểm_chứng_SymPy | Có/không + biểu thức kiểm tra (nếu áp dụng) |
| nguồn & bản_quyền | Xuất xứ, tình trạng pháp lí |
| người_thẩm_định, ngày | Vết kiểm soát chất lượng |

## 2.6. Tiêu chí chất lượng bộ chuẩn

- Độ phủ: ≥ 90% chủ đề trọng tâm của phạm vi MVP có đủ mục ở mọi mức độ.

- Độ đồng thuận liên giám khảo về đáp số ≥ 95% (sau phân xử = 100%).

- Tỉ lệ mục kiểm chứng được bằng SymPy đạt mục tiêu (vd ≥ 60% phần Toán tính toán).

# 3. Khung đo hiệu quả học tập (Learning Gain)

## 3.1. Câu hỏi nghiên cứu

Sau một thời gian dùng app, năng lực TỰ LÀM (khi tắt AI) của học sinh có cải thiện hơn so với không dùng app không? Có dấu hiệu lệ thuộc (điểm tụt khi tắt AI) không?

## 3.2. Thiết kế thử nghiệm

- Có nhóm đối chứng: nhóm dùng app vs nhóm tự học như thường (nhóm đối chứng được dùng app sau khi thử nghiệm kết thúc — đạo đức).

- Ngẫu nhiên hóa phân nhóm; cân bằng trình độ đầu vào.

- Pre-test → giai đoạn học (2–4 tuần) → Post-test → Retention test sau 2–4 tuần. TẤT CẢ bài kiểm tra làm KHÔNG có AI, giám sát.

## 3.3. Công cụ đo

- Bộ đề pre/post/retention tương đương nhau (rút từ bộ chuẩn, cùng ma trận độ khó), tránh trùng câu.

- Chống rò rỉ: đề benchmark/đề test KHÔNG được đưa vào prompt hệ thống hay dữ liệu huấn luyện.

## 3.4. Chỉ số (và phản chỉ số)

| Chỉ số | Định nghĩa | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Learning gain thô | Điểm post − điểm pre | Cốt lõi |
| Normalized gain ⟨g⟩ | (post − pre) / (max − pre) | So sánh giữa nhóm |
| Tỉ lệ tự giải (AI-off) | % bài tự làm đúng khi không có AI | Cốt lõi (chống lệ thuộc) |
| Lưu giữ (retention) | Điểm bài sau 2–4 tuần | Bền vững |
| Engagement / thời lượng | Mức độ dùng app | PHẢN chỉ số — KHÔNG dùng làm thước đo hiệu quả |

## 3.5. Cỡ mẫu, thống kê & phòng thiên lệch

- Cỡ mẫu đủ power cho so sánh hai nhóm (pilot có thể nhỏ ~30–60/ nhóm, đọc theo xu hướng + khoảng tin cậy).

- Chấm bài “mù” (người chấm không biết học sinh thuộc nhóm nào).

- Chống “teaching to the test”: đề học khác đề kiểm tra; kiểm tra cả dạng chưa luyện.

- Đạo đức: đồng ý của phụ huynh; minh bạch; nhóm đối chứng được hưởng app sau.

# 4. Công cụ & nhân sự tối thiểu

## 4.1. Công cụ

- Kho mục chuẩn (có thể bắt đầu bằng Google Sheets/JSON) theo lược đồ 2.5.

- Bộ chạy đánh giá (eval runner): đưa từng đề qua model + lớp SymPy, ghi đúng/sai, độ trễ, token.

- Bảng theo dõi learning gain (nhập điểm pre/post/retention, tính ⟨g⟩, so nhóm).

## 4.2. Nhân sự & vai trò

| Vai trò | Trách nhiệm | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Chủ nhiệm nội dung | Chuẩn hóa ma trận, trọng tài thẩm định | 1 |
| Giáo viên thẩm định | Soạn & thẩm định độc lập lời giải mẫu | ≥ 2 |
| Kĩ sư đánh giá | Dựng eval runner + tích hợp SymPy | 1 |
| Điều phối thử nghiệm | Tổ chức pilot, thu thập & chấm bài | 1 |

# 5. Mốc thời gian & ngân sách

## 5.1. Mốc thời gian (8–10 tuần)

| Tuần | Hoạt động | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | Chốt ma trận & lược đồ; tuyển giáo viên; dựng kho | Ma trận + kho rỗng + quy trình |
| 3–6 | Soạn & thẩm định mục chuẩn (2 vòng độc lập) | ≥ 400 mục đạt chất lượng |
| 5–7 | Dựng eval runner; chạy baseline model trên bộ chuẩn | Báo cáo độ chính xác baseline (VN) |
| 7–9 | Pilot learning gain (pre/học/post) | Dữ liệu pilot + so nhóm |
| 9–10 | Retention test; phân tích; họp Go/No-Go | Báo cáo & quyết định MVP |

## 5.2. Ngân sách ước tính (điều chỉnh theo thực tế)

| Hạng mục | Ước tính | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Thù lao soạn & thẩm định đề | Theo số mục × đơn giá/mục | Khoản lớn nhất; quyết định chất lượng |
| Token chạy baseline & pilot | Thấp (vài triệu VND) | Token rẻ; chạy nhiều lần vẫn ít |
| Công cụ/hạ tầng | Tối thiểu | Sheets/JSON + script; chưa cần hạ tầng lớn |
| Tổ chức pilot | Thù lao điều phối + ưu đãi học sinh | Có thể qua 1 lớp/đối tác trường |

# 6. Cổng quyết định Go/No-Go sang MVP

Chỉ rót vốn xây MVP khi vượt cả ba cổng. Đây là điểm chốt giúp tránh đầu tư vào một sản phẩm không kiểm chứng được chất lượng.

| Cổng | Tiêu chí đạt | Nếu KHÔNG đạt |
| --- | --- | --- |
| G1 – Bộ chuẩn | ≥ 400 mục; phủ ≥ 90% chủ đề; đồng thuận đáp số ≥ 95% | Bổ sung/sửa bộ chuẩn trước khi tiếp |
| G2 – Độ chính xác AI | Trên bộ chuẩn VN, độ chính xác đáp số sau kiểm chứng ≥ ngưỡng (vd ≥ 90%) | Cải thiện prompt/định tuyến/kiểm chứng, chạy lại |
| G3 – Learning gain | ⟨g⟩ nhóm dùng app > đối chứng (xu hướng dương rõ ở pilot); không tụt điểm khi tắt AI | Điều chỉnh thiết kế sư phạm (scaffolding/chống lệ thuộc), thử lại |

Lưu ý: G3 quan trọng hơn cả G2. Một AI chính xác nhưng khiến học sinh lệ thuộc vẫn là thất bại theo tiêu chí “vì học viên”.

# Phụ lục. Mẫu phiếu thẩm định mục chuẩn

| Trường kiểm tra | Xác nhận |
| --- | --- |
| Đề rõ ràng, đúng chương trình | Đạt / Không |
| Đáp số đúng (đã tự kiểm) | Đạt / Không |
| Lời giải mẫu chặt chẽ, đúng barem | Đạt / Không |
| Liệt kê sai lầm phổ biến | Đạt / Không |
| Kiểm chứng SymPy (nếu áp dụng) | Đạt / Không / N/A |
| Nguồn & bản quyền hợp lệ | Đạt / Không |