KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

CÁC GIAI ĐOẠN: MVP → GĐ2 → GĐ3

Nền tảng Gia sư AI — tiếp nối sau Giai đoạn 0

| Phiên bản | 1.0 |
| --- | --- |
| Ngày | Tháng 6, 2026 |
| Người soạn | Mr. Lâm |
| Liên quan | SRS v2.2, Mô hình KT v1.1, Kế hoạch GĐ0, CLAUDE.md |

# Mục lục

# 1. Tổng quan & nguyên tắc xuyên suốt

Tài liệu chi tiết hóa ba giai đoạn sau Giai đoạn 0. Mỗi giai đoạn có một CỔNG RA: chỉ chuyển tiếp khi vượt cổng, tránh mở rộng phạm vi khi chưa kiểm chứng được chất lượng.

Nguyên tắc áp dụng cho mọi giai đoạn:

- Giữ trọn 9 nguyên tắc bất biến (CLAUDE.md): gợi mở không giải hộ, north star = learning gain, ẩn khóa LLM, trung thực phạm vi kiểm chứng, định tuyến theo benchmark, an toàn trẻ vị thành niên…

- Learning gain (đo khi tắt AI) được đo LIÊN TỤC mỗi giai đoạn và là điều kiện ra cổng — không dùng engagement làm thước đo.

- Kỷ luật chi phí theo phát hiện kinh tế: đại trà siết gói free + đẩy chuyển đổi; tinh hoa tiết chế HLV + định giá cao.

## 1.1. Bảng tổng hợp giai đoạn

| Giai đoạn | Mục tiêu | Nhóm FR chính | Thời lượng | Cổng ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ 0 | Đo lường & dữ liệu nền | Bộ chuẩn VN, khung đo | 8–10 tuần | G1–G3 (đã có) |
| MVP | Lõi + Đại trà, kiểm chứng learning gain | FR-C, FR-M(lõi), FR-L(lõi), FR-F(cơ bản) | 12–16 tuần | M-gate |
| GĐ 2 | Lớp Tinh hoa + chiều sâu đại trà | FR-E(lõi), FR-M04, FR-L(còn lại), FR-F(cộng đồng) | 16–24 tuần | E-gate |
| GĐ 3 | Nâng cao & mở rộng | FR-E06/07/09/10, mở rộng môn | Cuốn chiếu | ROI từng cái |

# 2. MVP (Giai đoạn 1) — Lõi + Đại trà

## Mục tiêu

Kiểm chứng giá trị, độ tin cậy và learning gain ở phân khúc đại trà, đồng thời tạo dòng tiền sớm. Phạm vi học cố tình HẸP (Toán 12, 1–2 chương trọng tâm) để đo nhanh và rõ.

## Phạm vi & yêu cầu (FR)

| Nhóm / mã FR | Nội dung |
| --- | --- |
| FR-C01–C12 | Nền tảng: tài khoản/RBAC, hội thoại streaming, OCR→LaTeX, KaTeX, router, kiểm chứng, gói/hạn mức/thanh toán, quản trị, lớp trừu tượng đổi model |
| FR-M01,M02,M03,M05,M06,M07 | “Thầy An”: gợi mở + scaffolding thích ứng, kiểm chứng SymPy, ngân hàng đề (1–2 chương), freemium siết, từ chối ngoài phạm vi |
| FR-L01,L02,L03,L04,L08 | Chẩn đoán trình độ, scaffolding mờ dần, cổng nỗ lực, tiết chế gợi ý, an toàn hiểu lầm |
| FR-F01,F02,F05,F06,F07,F08 | Kênh phản ánh cơ bản: gửi, hiển thị blog, đội ngũ trả lời + trạng thái, phân quyền, kiểm duyệt |

## Đầu ra chính

- App web mobile-first chạy thật (chat + nhập ảnh + render công thức).

- Router tuyến đầu + bậc cân bằng/rẻ; lớp kiểm chứng SymPy; freemium + VietQR.

- Kênh phản ánh cơ bản; bảng giám sát chi phí token + learning gain (dùng harness GĐ0).

## Nhân sự

≈ 5–7 người: 1 chủ sản phẩm/PM, 1–2 frontend, 1–2 backend/AI, 1 nội dung sư phạm, 1 QA.

## Mốc thời gian

| Mốc | Hoạt động | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–3 | Dựng nền tảng (auth, router, khung kiểm chứng), khung UI | Bộ khung chạy được |
| Tuần 4–8 | Tích hợp “Thầy An” + SymPy + scaffolding + OCR; nạp 1–2 chương | Luồng học hoàn chỉnh |
| Tuần 8–12 | Freemium + thanh toán + kênh phản ánh; đo lường | Bản dùng được + dashboard |
| Tuần 12–16 | Pilot cohort thật + đo learning gain (harness GĐ0); chỉnh | Báo cáo & quyết định M-gate |

## Ngân sách (định hướng)

Chủ yếu là lương đội ngũ (~3–4 tháng); token rẻ (định tuyến bậc rẻ + cache); hạ tầng tối thiểu. Tham chiếu mô hình kinh tế v1.1, sheet GiaDinh mục G.

## Cổng ra

| Tiêu chí | Ngưỡng / yêu cầu đạt |
| --- | --- |
| Learning gain | Cohort dùng app > đối chứng (đo qua harness GĐ0); KHÔNG tụt điểm khi tắt AI |
| Độ chính xác | Trên bộ chuẩn VN, độ chính xác đáp số sau kiểm chứng đạt ngưỡng vận hành |
| Đơn vị kinh tế đại trà | Có đường tới dương: gói free đã siết, chuyển đổi ≥ mục tiêu, đóng góp/người trả phí (sau free-burn) dương hoặc lộ trình rõ |
| Vận hành | Ổn định; an toàn nội dung người dùng; không lộ khóa API |

## Rủi ro chính

- OCR chữ viết tay sai → bắt buộc bước xác nhận lại đề (FR-C05).

- Chuyển đổi thấp + chi phí gói free → siết free, cân nhắc hard paywall.

- Lệch chương trình → dựa bộ chuẩn GĐ0, giáo viên rà.

# 3. Giai đoạn 2 — Lớp Tinh hoa + chiều sâu đại trà

## Mục tiêu

Thêm phân khúc tinh hoa giá trị cao (bán B2B trường chuyên/đội tuyển) và làm sâu trải nghiệm đại trà (chấm barem, ôn tập truy hồi, cộng đồng). Phân khúc tinh hoa chỉ khả thi khi gắn với ≥1 đối tác B2B và tiết chế HLV.

## Phạm vi & yêu cầu (FR)

| Nhóm / mã FR | Nội dung |
| --- | --- |
| FR-E01–E05, E08 | “Giáo sư Ngô”: persona, Strategy Tree, phản biện chứng minh, kiểm chứng (RAG + cross-check + người duyệt), RAG kho đề |
| FR-M04 | Chấm bài theo bước/barem (đại trà) |
| FR-L05,L06,L07,L09 | Ôn tập truy hồi + giãn cách, kiểm tra tắt-AI định kỳ, bảng tỷ lệ tự giải, hiệu chỉnh giọng |
| FR-F03,F04,F09,F10 | Cộng đồng: bình luận, đồng tình, liên kết phản ánh–lớp kiểm chứng, thông báo |
| FR-C09, phụ huynh, phân tích | Tiến độ nâng cao, khu phụ huynh (báo cáo/quản lý gói), bảng phân tích |

## Đầu ra chính

- Persona “Giáo sư Ngô” + giao diện Strategy Tree; cross-check đa mô hình + RAG + quy trình HLV duyệt.

- Module ôn tập truy hồi; chấm barem; cộng đồng phản ánh; khu phụ huynh; analytics.

- ≥ 1 hợp đồng B2B trường chuyên/đội tuyển làm pilot tinh hoa.

## Nhân sự

Mở rộng: thêm HLV/giáo viên Olympiad cộng tác (duyệt), 1 kỹ sư RAG/AI, 1 phụ trách bán B2B; giữ đội đại trà.

## Mốc thời gian

| Mốc | Hoạt động | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Tuần 1–6 | Dựng RAG + cross-check + quy trình HLV; persona Giáo sư Ngô | Lõi kiểm chứng tinh hoa |
| Tuần 5–12 | Strategy Tree; chấm barem; ôn tập truy hồi | Tính năng sâu hoàn chỉnh |
| Tuần 10–18 | Cộng đồng phản ánh + liên kết kiểm chứng; khu phụ huynh | Hệ sinh thái mở rộng |
| Tuần 14–24 | Pilot B2B tinh hoa; đo learning gain cả hai phân khúc | Báo cáo & quyết định E-gate |

## Ngân sách (định hướng)

Tăng: thù lao HLV (chi phí biến đổi theo số câu duyệt — phải tiết chế), hạ tầng RAG, chi phí bán B2B. Tham chiếu mô hình v1.1, sheet TinhHoa (mục H).

## Cổng ra

| Tiêu chí | Ngưỡng / yêu cầu đạt |
| --- | --- |
| Kinh tế tinh hoa | ≥ 1 hợp đồng B2B; đơn vị kinh tế dương (HLV tiết chế, định giá đúng, có giới hạn câu) |
| Chất lượng kiểm chứng chứng minh | Tỷ lệ phát hiện lỗi gài đạt ngưỡng; tỷ lệ báo sai (false positive) thấp; HITL vận hành ổn |
| Đại trà | Mở rộng môn/chương ổn định; learning gain duy trì dương |
| Cộng đồng | Kênh phản ánh có kiểm duyệt hiệu quả; vòng phản ánh→sửa→kiểm chứng vận hành |

## Rủi ro chính

- Kinh tế tinh hoa lỗ do HLV + cross-check → quản chặt tỷ lệ duyệt, định giá cao, giới hạn câu.

- Chu kỳ bán B2B chậm → bắt đầu tiếp cận trường từ sớm trong giai đoạn.

- Kiểm chứng chứng minh khó → kết hợp RAG + đa model + người duyệt; trung thực độ tin cậy.

# 4. Giai đoạn 3 — Năng lực nâng cao & mở rộng

## Mục tiêu

Nâng năng lực kỹ thuật cao cấp và mở rộng phạm vi môn/lớp để tăng moat. Mỗi năng lực là một dự án con, làm CUỐN CHIẾU theo nhu cầu/đối tác và ROI riêng — không làm đồng loạt.

## Phạm vi & yêu cầu (FR)

| Nhóm / mã FR | Nội dung |
| --- | --- |
| FR-E07 | Sandbox IDE C++/Python + Virtual Judge (Big Test, TLE/MLE, phân tích O(N)) cho môn Tin |
| FR-E06 | Proof assistant (Lean/Coq) cho lớp bài hình thức hóa được — phạm vi hẹp |
| FR-E09, E10 | Dịch tài liệu đề đa ngôn ngữ; xuất chuyên luận học thuật (tự đánh số định lí/bổ đề) |
| Mở rộng & tính năng phụ | Thêm môn (Hóa) / lớp (10, 11); FR-F11 chống trùng lặp; TTS, bàn phím công thức, nhắc học, khuyến mãi, đăng nhập mạng xã hội |

## Đầu ra chính

- Virtual Judge an toàn (sandbox cô lập) cho đội tuyển Tin.

- Proof assistant phạm vi hẹp; dịch tài liệu; xuất paper học thuật.

- Mở rộng môn/lớp theo nhu cầu thị trường.

## Nhân sự

Thêm kỹ sư hệ thống chấm/sandbox; chuyên gia formal methods (Lean) — hiếm & đắt, chỉ tuyển khi có nhu cầu thực.

## Mốc thời gian

| Mốc | Hoạt động | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Cuốn chiếu | Mỗi năng lực 8–16 tuần, khởi động khi có nhu cầu/đối tác | Từng năng lực hoàn chỉnh |
| Ví dụ | Virtual Judge khi có hợp đồng đội tuyển Tin | Hệ chấm code vận hành |

## Ngân sách (định hướng)

Cao cho Virtual Judge và Lean/Coq; cân nhắc ROI từng tính năng. Ưu tiên cái có đối tác/nhu cầu rõ trước.

## Cổng ra

| Tiêu chí | Ngưỡng / yêu cầu đạt |
| --- | --- |
| ROI từng năng lực | Chỉ triển khai khi có nhu cầu/đối tác và ước tính ROI dương |
| An toàn (nếu làm Judge) | Sandbox cô lập đạt kiểm thử bảo mật trước khi mở |
| Giữ nguyên tắc | Mọi năng lực mới vẫn tuân 9 nguyên tắc bất biến + đo learning gain |

## Rủi ro chính

- Bảo mật sandbox Virtual Judge (thực thi mã người dùng) — rủi ro cao, kiểm thử kỹ.

- Lean/Coq phạm vi hẹp & khó tự động hóa → kỳ vọng thực tế, làm có chọn lọc.

- ROI một số tính năng phụ thấp → đừng làm vì “cho đủ”, làm theo nhu cầu.

# 5. Phụ thuộc & thứ tự ưu tiên

- GĐ0 là tiền đề của tất cả: không có bộ chuẩn + khung đo thì không qua được M-gate.

- MVP (đại trà) đi trước để xây dòng tiền và kiểm chứng độ tin cậy/learning gain trên lõi chung.

- Ngoại lệ fast-track: nếu có đối tác B2B trường chuyên cam kết sớm, có thể đẩy phần tinh hoa của GĐ2 lên song song — vì tinh hoa không vướng bài toán free-burn của đại trà.

- GĐ3 luôn cuốn chiếu theo nhu cầu; không phải mọi tính năng đều cần làm.

# Phụ lục. Ánh xạ nhóm FR theo giai đoạn

| Giai đoạn | Nhóm/mã FR chính |
| --- | --- |
| MVP | FR-C01–C12; FR-M01,M02,M03,M05,M06,M07; FR-L01,L02,L03,L04,L08; FR-F01,F02,F05,F06,F07,F08 |
| GĐ2 | FR-E01–E05,E08; FR-M04; FR-L05,L06,L07,L09; FR-F03,F04,F09,F10; FR-C09 + phụ huynh + phân tích |
| GĐ3 | FR-E06,E07,E09,E10; FR-F11; mở rộng môn/lớp; tính năng phụ (TTS, bàn phím công thức, nhắc học, khuyến mãi, đăng nhập MXH) |